其他需要说明的事项

环境保护设施设计、施工和验收过程简况

设计简况

我单位已将环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计均以环评报告为基础，符合环境保护设计规划的要求，并且编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

施工简况

我单位已将环境保护设施纳入了施工合同，提供了必要的资金，保证了环境保护设施的建设进度，项目建设过程中严格按照环境影响评价文件及其批复的要求组织实施了环境保护对策和措施

验收过程简况

2020年9月，武汉两江轮渡有限责任公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）环境影响报告表》。武汉市生态环境局武昌区分局于2021年11月11日以武环武昌审[2021]4号批复了该项目。

2022年1月，中交武汉港湾工程设计研究院有限公司完成了《武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）初步设计》，并于2022年1月27日获得武汉市交通运输局《关于武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）初步设计的批复函》（武交审复【2022】9号）；

武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）于2022年7月开工建设，2024年3月竣工。

根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，2024年3月，武汉两江轮渡有限责任公司委托武汉智汇元环保科技有限公司承担其武汉港核心区趸船码头改造提升项目（中华路客运码头）竣工环境保护验收工作。我公司接收委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等一系列前期工作，在此基础上，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，结合项目性质、污染特征进行了现场调查，编制了该项目的竣工环境保护验收调查表。

2024年4月，武汉两江轮渡有限责任公司组织成立验收工作组召开验收现场检查会议，并邀请专家对本项目进行评审。根据验收意见，项目废气和废水环保设施符合建设项目竣工环境保护验收条件。

整改工作情况

根据专家意见，我单位主要完善工作如下：

| 整改工作 | 整改内容 | 整改时间 |
| --- | --- | --- |
| 完善环保设施标识标牌的设置。 | 我单位对环保设施处设置明确标识。 | 2024年6月 |
| 按照环评及其批复要求，及时编制突发环境事件应急预案并备案 | 编制突发环境事件应急预案并报送环保局备案，取得备案回执 | 2024年8月 |
| 补充排水许可相关资料 | 我单位根据水务主管部门要求，配合办理排水许可相关证照 | 2025年3月 |

综上，我单位已对专家意见进行完善，符合建设项目竣工环境保护验收条件，拟开展项目竣工环境保护验收网上公示。

武汉两江轮渡有限责任公司

2025年3月15日